# Scorecard Wenu Mapu v1

Wenu Mapu · 2026-07-03

---

tipo: scorecard

proyecto: wenu-mapu

version: v1

fecha: 2026-07-02

puntaje_global: 64

---

## 📊 Scorecard Wenu Mapu — termómetro del sistema

> Medición en % del estado del negocio/sitio/operación, por área, para un loop de mejora continua.

> Cada puntaje sale de evidencia real (audits, código, tienda live, NocoDB), no de opinión.

> Bandas: ≥75 Bien · 60–74 Mejorable · 45–59 Serio · <45 Crítico.

## Puntaje global v1: **64 / 100** — "buen esqueleto, listo para lanzar"

El puntaje lo frenan pagos y SEO técnico, NO el diseño.

## Áreas (v1 · 2026-07-02)

| # | Área | % | Estado | Evidencia / qué frena |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Pagos / checkout | 42 | 🔴 Crítico | Punto único de falla (`api.wenumapuonline.com` sin fallback), sin tarjeta USD (MP en CLP), funnels por `mailto` |

| 2 | SEO técnico (live) | 48 | 🟠 Serio | Home/shop sin meta description, sin JSON-LD visible, contact canonical a `/contact-2/` |

| 3 | Infra / deploy / monitoreo | 50 | 🟠 Serio | Preview OK pero sin cutover a dominio; sin monitoreo del backend de pagos; antivirus mata procesos locales |

| 4 | Procesos / operaciones | 60 | 🟡 Mejorable | Pipeline de fotos manual; drift NocoDB↔WC (audit sobre-marca por leer NocoDB) |

| 5 | Contenido / copy | 65 | 🟡 Mejorable | Journal + descripciones OK; algo de thin content |

| 6 | Automatizaciones / servicios | 68 | 🟡 Mejorable | Hermes, email V2, aftercare drip, watchdog; frágil (antivirus, Formspree free tier) |

| 7 | Catálogo (datos + fotos) | 70 | 🟡 Mejorable | 166 publicados; +11 fotos reales hoy; quedan low-res + SKU duplicado OTH-003 + RNG-009/010 sin macro |

| 8 | UX / UI | 78 | 🟢 Bien | Diseño on-brand, PDPs completas, herramienta de oreja; algún funnel frágil |

| 9 | Sitio / frontend (código) | 80 | 🟢 Bien | Build verde, 53/53 páginas 200, carrito real |

| 10 | Marca / identidad | 82 | 🟢 Bien | Consistente; bug nombre legal ("Rodrigo") corregido en schema (falta en Zelle handle) |

## 🎯 Próximos 3 targets (dónde sube más el puntaje)

1. Pagos (42→70): verificar que los pedidos lleguen a un humano + resolver tarjeta USD (Stripe o aceptar MP CLP) + fallback.

2. SEO (48→75): meta descriptions home/shop, JSON-LD, arreglar `/contact-2/` — casi todo ya resuelto en el frontend nuevo → el cutover lo destraba.

3. Infra (50→75): cutover al dominio + monitoreo del backend de pagos.

## Cómo re-medir (fuentes de verdad por área)

**Sitio/SEO:** `npm run build` + audit de páginas/meta + Hermes SEO audit.

**Catálogo:** `scripts/audit-nocodb.mjs` + WC API (`/products`) + `photo_audit.py`.

**Pagos:** probar `POST api.wenumapuonline.com/shop/order` end-to-end + confirmar notificación a humano.

**Automatizaciones:** `launchctl list | grep wenu`, estado de crons/watchdog, cola de email.

**Marca/Contenido/UX:** revisión de copy + schema + consistencia identidad.

## Loop de mejora continua (propuesto)

Rutina recurrente (semanal) que: (1) re-corre los audits, (2) investiga best-practices desde la web para el área más floja, (3) regenera este scorecard y un reporte de deltas (qué subió/bajó desde la semana pasada), (4) propone las 3 acciones de mayor palanca. Correr en la nube (no local) para esquivar el antivirus.

<!-- wenu-backlinks -->

Relacionado: [[project_launch_readiness_2026_07_02]] · [[Marimari-Norte]]

<!-- AUTO-WEEKLY-START -->

## 🔄 Última medición automática (2026-07-03)

GLOBAL 65% (▲+4)

**Catálogo** 99% = — 164/166 publicados con foto real

**SEO** 0% = — home meta ✗ · JSON-LD ✗ · shop meta ✗ · canonical ✗

**Pagos** 50% = — backend HTTP 404 (sin fallback / sin tarjeta USD)

**Automatiz.** 90% ▲+40 — 2/2 servicios clave vivos

<!-- AUTO-WEEKLY-END -->